администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### постановление

от 20/12/2019 № 4466

О принятии решения о подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Сосновоборского городского округа

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, заключением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 10.12.2019 и в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденных Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03.09.2009 № 59, Генеральному плану муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденному Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2019      № 261, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденные Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03.09.2019 № 59 (далее - Проект).

- Ответственность за подготовку Проекта возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

- Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Комитету архитектуры, градостроительства и землепользования администрации (Галочкина В.Н.):

  - разработать и согласовать техническое задание на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории Сосновоборского городского округа (далее - Услуга);

  - заключить муниципальный контракт на оказание Услуги в соответствии с действующим законодательством.

- Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

- Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) опубликовать настоящее постановление в городской газете «Маяк».

- Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа                                                     М.В.Воронков

Исп. Криулина А.Н.,

тел. 6-28-32; ЛЕ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 20/12/2019 № 4466

Этапы градостроительного зонирования

Этап 1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

Этап 2. Внесение изменений в градостроительный регламент территориальных зон

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 20/12/2019 № 4466

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Ответственное лицо/исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта (постановление администрации Сосновоборского городского округа) | Декабрь 2019 года | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения в городской газете «Маяк» и размещение на официальном сайте Сосновоборского городского округа | В течение 10 дней с даты принятия решения | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта | Январь-март 2020 года | Комиссия, комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации (далее - КАГиЗ) |
| 4 | Осуществление проверки Проекта на соответствие документам территориального планирования и требованиям технических регламентов | Март 2020 года | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа, Комиссия |
| 5 | Направление Проекта в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о проведении публичных слушаний | Апрель 2020 года | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа, Комиссия |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 10 дней со дня получения решения комитета градостроительной политики Ленинградской области о направлении Проекта на публичные слушания | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 7 | Опубликование оповещения о проведении публичных слушаний в городской газете «Маяк» и размещение на официальном сайте Сосновоборского городского округа | В течение 10 дней с даты принятия решения | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 8 | Размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте Сосновоборского городского округа, проведение экспозиции Проекта | Не ранее, чем через 7 дней после опубликования оповещения | Комиссия, КАГиЗ |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту, оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения | Комиссия, КАГиЗ |
| 10 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | Не позднее трех месяцев со дня опубликования оповещения | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 11 | Направление Проекта в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа | Срок устанавливается главой Сосновоборского городского округа, исполняющим полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа | Глава Сосновоборского городского округа, исполняющий полномочия главы администрации Сосновоборского городского округа |
| 12 | Утверждение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа | Согласно действующим нормативно-правовым актам комитета градостроительной политики Ленинградской области | Комитет градостроительной политики Ленинградской области |
| 13 | Планируемое окончание работ по Проекту | 01 декабря 2020 года | Комиссия, КАГиЗ |