Итоги  реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» за 2014 год:

- Завершено проектирование детско-спортивного кластера (исполнитель – ООО «Архитектурная студия «Контур»). Стоимость его выполнения составила  300 тыс.руб.

- Установлены велопарковки по муниципальному контракту с московской фирмой ООО «Хоббика»  на сумму 279 тыс.руб.  по следующим адресам:

| Место установки | Количество секций/мест велосипедов |
| --- | --- |
| 1.Футбольное поле ул. Соколова | 7 / 14 |
| 2.«ЦРТ» ул. Молодежная д.5 | 6 / 12 |
| 3.Здание администрации, ул. Ленинградская, 46 | 5 / 10 |
| 4.Клуб настольного тенниса «СКК Малахит» ул. Соколова д.4 | 5 / 10 |
| 5.ДК «Строитель» ул. Солнечная, 19 | 5 / 10 |
| 6.ДЮСШ, ул.Космонавтов, 21 | 6 / 12 |
| 7.Художественный музей, ул. Ленинградская, 56а | 3 / 6 |
| 8.«Ювента» ул. Соколова д. 6 | 9 / 18 |
| 9.Спортивная площадка, ул. Парковая 36 | 8 / 16 |

- 23 сентября 2014 года заключен муниципальный контракт № 0145300000114000265-0050531-03 на выполнение работ по строительству детско-спортивного кластера у жилого дома 66 по ул.Ленинградской с ООО "СМУ-79". Контракт заключен на сумму 10 122 921 руб. 80 коп. Срок выполнения работ 300 календарных дней с даты подписания контракта. Ориентировочная дата завершения работ- середина июля 2015 года.

- В бюджет Сосновоборского городского округа  на 2015 год включены мероприятия по проектированию благоустройства парка «Белые пески» на сумму 3900 тыс.руб. и проектированию малого круга велосипедной дорожки (вокруг части парка «Белые Пески» с кратером по улице Ленинградской  - улице 50 Лет Октября - улице Солнечной - аллее Ветеранов), протяженностью около 1 км на сумму 1100 тыс.руб.