[image: image1.jpg]





                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 09/04/2026 № 1077

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа» 

В соответствии с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 26.03.2026 года  № 38 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2025                    № 118 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», заключением КСП Сосновоборского городского округа от 09.02.2026                    № 8, в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.03.2017 № 503» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 04.07.2024 № 1629, от 03.03.2025 № 598, от 23.10.2025 № 2928, от 12.02.2026 № 377).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа




    М.В. Воронков
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

от 09/04/2026 № 1077
(Приложение)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

 «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.03.2017 №503» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 04.07.2024 №1629, от 03.03.2025 № 598, от 23.10.2025 № 2928, от 12.02.2026 № 377).

1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.03.2017 № 503» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 04.07.2024 № 1629, от 03.03.2025 № 598, от 23.10.2025 № 2928, от 12.02.2026 № 377), изложить в следующей редакции:
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»

	Сроки и этапы реализации  муниципальной программы  
	Срок реализации: 2014 – 2030 годы

2014-2022 годы 

2023 – 2030 годы 

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	КУМИ Сосновоборского городского округа

	Соисполнители муниципальной  программы  
	--------

	Участники муниципальной  программы  
	КУМИ Сосновоборского городского округа;

Муниципальное казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее – МКУ «СФИ»)

	Цель муниципальной программы  
	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

	Задачи муниципальной программы
	1. Обеспечение полноты, достоверности и актуальности информации об объектах муниципальной собственности, включая объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельные участки.

2. Распоряжение объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена, для обеспечения максимально возможного пополнения доходной части местного бюджета. 
3. Содержание муниципального имущества, состоящего в казне муниципального образования.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	Эффективное управление муниципальной собственностью

	Подпрограммы муниципальной программы (2014-2022 годы)


	Подпрограмма 1 «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа».

Подпрограмма 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена».

Подпрограмма 3. «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Реализация проектов не предусмотрена

	Комплекс процессных мероприятий (2023 – 2030 годы)
	Комплекс процессных мероприятий 1 - 

Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа

Комплекс процессных мероприятий 2 -

Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена

Комплекс процессных мероприятий 3 - 

Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Комплекс процессных мероприятий 4 –

Приобретение имущества в муниципальную собственность Сосновоборского городского округа

	Комплекс проектных мероприятий (2023-2030 годы)
	Реализация проектов не предусмотрена

	Финансовое обеспечение  муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 

501673,86724 тыс. рублей, в том числе:

Год

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
2014 год

46 413,22700

2015 год

34 585,91200

2016 год
28 520,60900

2017 год
14 217,25300

2018 год
27 208,58800

2019 год
26 476,92000
2020 год
27 693,43100
2021 год
30 387,90500
2022 год
29 703,17900

2023 год

34 055,92108
2024 год

31 800,44096

2025 год

35074,95320

2026 год

31342,74600

2027 год

27930,87400

2028 год

28542,52400

2029 год

23859,69200

2030 год 

23859,69200

Итого

501673,86724


	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации*:
	Налоговые расходы не предусмотрены




1. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере управления муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа

Муниципальная собственность, наряду с имуществом, находящимся в государственной собственности и переданным в управление органам местного самоуправления, составляет экономическую основу местного самоуправления. Необходимость стабильного функционирования местного самоуправления, его финансовой самостоятельности и возможности оперативного решения имущественных вопросов напрямую связана с распоряжением муниципальной собственностью. 

Как всякий ответственный собственник, муниципалитет обязан формировать свою имущественную политику, чтобы обеспечить: 

- использование муниципального имущества как инструмента экономического развития территории; 

- использование имущества по целевому назначению с извлечением максимального социального эффекта и/или максимального дохода; 

- эффективную реализацию муниципального имущества, по тем или иным причинам не приносящего социального эффекта и/или максимального дохода;

- приобретение (или создание) имущества, необходимого для решения социальных задач с учетом принципа разумной достаточности.

При оценке эффективности управления муниципальной собственностью следует разделить объекты собственности, необходимые для решения социальных задач, и объекты собственности, используемые для получения дополнительных доходов местного бюджета.

На основании оценки эффективности использования объектов муниципальной собственности можно проводить планирование вариантов использования объектов недвижимости (продажа, сдача в аренду, передача в управление, передача в залог, внесение в качестве вклада в уставный капитал и т.п.).

Общая площадь территории города – 8 841,52 га. Площадь земель населенного пункта – 8 050,05 га. Из них в постоянное (бессрочное) пользование передано 122,7 га.

В муниципальной собственности на 01.01.2025 находилось 342 объекта нежилого фонда общей площадью 237 585,52 кв.м., преобладающее большинство из которых – объекты, закрепленные за муниципальными учреждениями и предприятиями, в казне числится 171 объект. На 01.01.2026 в муниципальной собственности находится 319 объектов общей площадью 239 84,92 кв.м, из них в казне - 116 объектов общей площадью 61 180,62 кв.м.

Строительство нежилых зданий коммерческого использования за счет средств местного бюджета не предполагается. Из частной собственности или собственности Российской Федерации, Ленинградской области и собственности других муниципальных образований такие объекты в муниципальную собственность, как правило, не передаются. Бесхозяйных зданий коммерческого назначения на территории Сосновоборского городского округа за последнее время не выявлено.

Особенную актуальность эта проблема приобретает в современных условиях, учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности и переход ее в разряд частного капитала.

Составляющей основой поступлений в местный бюджет неналоговых доходов являются доходы от использования недвижимого имущества (зданий, помещений) и земельных участков, которые поступят в виде перечислений от арендных платежей. Нестабильность поступления доходов от арендной платы обусловлена выкупом арендуемого имущества и земельных участков, что приводит к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции структуры поступлений средств за землю в пользу налога на имущество и земельного налога.

Общая площадь предоставленных в аренду земельных участков на 01.01.2026 составляет 333 га (в 2021 году - 413,5 га), в том числе: 

·  из земель, государственная собственность на которые не разграничена – 303 га;

·  из земель, находящихся в муниципальной собственности – 30 га.

В 2025 году было заключено 109 договоров купли-продажи  земельных участков (в 2019 – 55, в 2020 – 65, в 2021 – 73, в 2022 – 57, в 2023 – 99, за 2024 – 75), 12 соглашений о перераспределении земельных участков (за 2019 год – 15, в 2020 – 22, в 2021 – 21, в 2022 – 30, в 2023 – 25, за 2024 – 19). 

Очевидно, что количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, также имеет тенденцию к уменьшению.

Объекты коммерческого использования нежилого фонда составляют всего 5% от общей площади объектов муниципальной собственности – 103 объекта общей площадью 7696,46 кв.м (в 2021 году - 150 объектов площадью 11 864,83 кв.м). В безвозмездном пользовании находится 77 объектов общей площадью 21 929,17 кв.м.

Продажа муниципального имущества производится, в основном, в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прочая продажа муниципального недвижимого имущества (на торгах) осуществляется крайне редко в связи с отсутствием в муниципальной собственности ликвидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий городского округа, соответственно, подлежащего приватизации. 

За 2025 год заключено 14 договоров купли-продажи объектов арендуемого имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Всего за период действия закона заключено 150 договоров купли-продажи арендуемого имущества общей площадью 18 452,57  кв.м.

Учитывая снятие законодателем ограничения срока реализации арендаторами преимущественного выкупа, количество объектов недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, будет продолжать сокращаться по мере поступления обращений предпринимателей с заявлениями о намерении воспользоваться предоставленным им правом.

Динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию лишь несущественного роста. Рост поступлений доходов от аренды имущества обусловлен ежегодным применением индекса потребительских цен при расчете размера арендной платы и проведением рыночной оценки размера арендной платы при заключении договоров аренды на новый срок.

Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью возможно благодаря выявлению неиспользуемых или неэффективно используемых объектов, закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями, распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Отсутствие технической документации на часть объектов недвижимого имущества сдерживает процесс государственной регистрации права муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на такие объекты, что сказывается на вовлечении их в экономический оборот, в том числе на принятии решений о приватизации или предоставлении в долгосрочную аренду. 

Оформление технической документации, завершение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, а также выделение средств на проведение их ремонта, приведет к повышению эффективности управления муниципальным имуществом.

В 2025 году:

- зарегистрировано право муниципальной собственности на 109 объектов (в 2024 - 325), из них: 7 сооружений (в 2024 - 17); 38 жилых помещений (в 2024 – 234), 3 земельных участка (в 2024 – 4), 43 здания (помещения) (в 2024 – 22), 18 инженерных сетей (в 2024 -  31);

- поставлено на ГКУ 30 объектов (в 2024 – 78): 2 сооружения (в 2024 – 5); 16 помещений (в 2024 – 21), 50 жилых помещений в 2024 году, 11 инженерных сетей (в 2024 – 2).

- проведена инвентаризация 31 объекта (в 2024 – 31), из них: 1 снят с кадастрового учета как объект недвижимого имущества (в 2024 - 1), поставлено на кадастровый учет 30 объектов (30 – в 2024). 

В 2024 году проведена инвентаризация и поставлены на кадастровый учет 4 бесхозяйных объекта (2 сети водоснабжения и водоотведения, 2 сети теплоснабжения). Признаны бесхозяйными 3 заброшенных здания. В 2025 году бесхозяйных объектов не выявлено.

В 2025 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 7 объектов (в 2024 – 19), ранее признанных бесхозяйными: 2 сети водоснабжения (в 2024 - 10), 1 сеть водоотведения (в 2024 – 6), 2 объекта теплоснабжения, 1 нежилое здание и земельный участок под ним. В 2024 году зарегистрировано 3 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 31.12.2025 на территории Сосновоборского городского округа числится 6 бесхозяйных объектов: 1 - автомобильная дорога; 3 инженерных сети (2 сети водоснабжения, 1 сеть водоотведения); 2 нежилых здания.

Проблемы возникают с предоставлением в Росреестр документов, устанавливающих наличие и (или) возникновение права муниципальной собственности, т.к. в случае строительства некоторых объектов до 1991 года, многие документы не обнаружены в государственных и местных архивах, отсутствуют документы по передаче их в муниципальную собственность, предусмотренные Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность". Кроме того, по некоторым объектам, введенным в эксплуатацию после 1991 года, имеющиеся в распоряжении КУМИ документы не удовлетворяют требованиям Росреестра. В таких случаях регистрация права собственности муниципального образования возможна только по решению суда о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, и процесс регистрации затягивается, т.к. для постановки на учет бесхозяйного имущества необходимо:

- провести работы по постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйного объекта, а также учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- по истечении года со дня постановки на учет бесхозяйного объекта (по линейным объектам – три месяца) обратиться в суд с требованием о признании права собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

В среднем такая процедура занимает минимум 1,5 года.

Для целей регистрации договоров аренды части зданий (помещений) также необходимо проведение кадастровых работ. 

В соответствии с частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением указанных в данной статье случаев.

Специально для этих целей создано Муниципальное казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества», выступающее в качестве специализированной организации при проведении торгов.

Общим основанием для планирования проведения любого из перечисленных мероприятий является определение рыночной стоимости муниципального имущества и права на заключение вышеуказанных договоров. Основным критерием отбора варианта является максимальный доход от реализации того или иного варианта использования объекта.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ, стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, засчитывается в счет оплаты приобретаемого ими имущества при условии, что такие улучшения осуществлены с согласия арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, в случае соответствующего обращения арендатора, определяется на основании отчетов-заключений специалиста (строительно-технической экспертизы), составленного специалистом, имеющим необходимое профессиональное образование в сфере строительства.

Одной из важнейших задач эффективного управления объектами муниципального  жилищного и нежилого фонда является повышение их  долговечности, эксплуатационной надежности и энергоэффективности, соблюдение требований пожарной безопасности, а также повышение коммерческой привлекательности объектов нежилого фонда, передаваемых в аренду.

Многие объекты недвижимого имущества Сосновоборского городского округа введены в эксплуатацию более 30 лет назад и требуют капитального ремонта, но из-за отсутствия денежных средств проводятся только текущие ремонты, что не позволяет в полной мере устранить выявленные недостатки.

Первоочередные работы по улучшению состояния объектов жилищного и нежилого фонда включают:

· ремонт внутренних и внешних инженерных сетей; 

· ремонт кровель;

· ремонт строительных конструкций помещений, зданий и сооружений по несущей способности;

· работы, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов:

- по повышению тепловой защиты помещений, зданий и строений (замена дверей, оконных блоков, утепление фасадов для поддержания температурного режима);

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения);
· ремонт фасадов с целью приведения внешнего облика зданий в соответствие  современным требованиям;

· замену покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации (коридоры, вестибюли, рекреации);

· оборудование объектов системами АПС и систем оповещения, а при их наличии – модернизацию действующих систем автоматической противопожарной защиты;

· нормализацию воздушно – теплового режима объектов (ремонт систем отопления и приточной вентиляции);

· прочие работы (ремонт и испытания лестниц на кровлю зданий; установка дверей с определенными пределами огнестойкости; обработка деревянных конструкций противопожарными составами; установка раздвижных решеток на окнах и дверях; выполнение общестроительных работ и т.д.).

Реализация ремонтных работ осуществляется по следующим этапам:

1) выявление объектов, требующих проведения ремонта и определение видов работ на них;

3) разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту объектов муниципального жилищного и нежилого фонда;

4) проведение процедур размещения закупок по определению подрядчика на выполнение работ;

5) заключение контрактов с исполнителями работ;

6) выполнение работ;

7) планирование, контроль выполнения и приемка ремонтных работ.»

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом.
Целью Программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Учитывая, что одним из основных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере имущественных отношений является уровень доходности от использования муниципальной собственности, с целью увеличения доходной части бюджета в рамках данной деятельности, необходимо проведение следующих мероприятий: 

· увеличение площадей нежилых помещений, вовлекаемых в арендные отношения, в том числе временно не используемых или неэффективно используемых муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; 

· вовлечение в хозяйственный оборот, в том числе на инвестиционных условиях, условиях концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве объектов, не используемых вследствие высокого морального и физического износа, объектов незавершенного строительства;

· оформление выхода муниципального образования из учредителей хозяйственных обществ (товариществ), которые фактически прекратили свою деятельность или являются нерентабельными и не выплачивают учредителям дивиденды (часть прибыли);

· проведение работ по ремонту объектов муниципального недвижимого имущества, состоящих в казне муниципального образования, с целью повышения их привлекательности для потенциальных арендаторов;

· отчуждение неиспользуемого муниципального имущества, требующего больших материальных затрат на его содержание и ремонт; 

· формирование объектов управления в виде единых имущественных комплексов, включающих в себя земельные участки и расположенные на них здания и сооружения, и передача их в управление на конкурсной основе;

· продолжение предоставления льгот по арендной плате в случае отсутствия задолженности на 1 ноября текущего года и установление прогрессирующей ставки пени в целях поощрения добросовестных арендаторов и стимулирования к своевременному внесению арендных платежей;

· осуществление всестороннего контроля соблюдения сроков внесения арендных платежей, принятие мер к сокращению дебиторской задолженности в бюджет со стороны недобросовестных арендаторов, создание единой системы учета объектов недвижимости и учета платежей;

· заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход права пользования, по результатам проведения конкурсов (аукционов); 

· осуществление всестороннего контроля за использованием муниципального имущества;

· повышение долговечности, эксплуатационной надежности и энергоэффективности объектов муниципальной собственности, соблюдение требований пожарной безопасности, а также повышение коммерческой привлекательности объектов нежилого фонда.
 3. Задачи Программы

Задачами Программы являются:

1) обеспечение полноты, достоверности и актуальности информации об объектах муниципальной собственности, включая объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельные участки.

2) распоряжение объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена, для обеспечения максимально возможного пополнения доходной части местного бюджета. 
3) содержание муниципального имущества, состоящего в казне муниципального образования.

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы изложена в приложении № 1 к Программе.»
4. Сроки реализации Программы.

Срок реализации: 2014 – 2030 годы:

2014 - 2022 годы 

2023 – 2030 годы.

5. Перечень подпрограмм с 2014 по 2022 годы.

Программа включает три подпрограммы:

1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»;

2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»;

3. «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

6. Характеристики комплексов процессных мероприятий с 2023 по 2030 годы.

Комплекс процессных мероприятий 1: Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа:  

Процессное мероприятие 1. Инвентаризация объектов муниципального недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ, строительно-техническая экспертиза состояния объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ;

Процессное мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза).

Комплекс процессных мероприятий 2. Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена
Процессное мероприятие 1: Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

1) оценка рыночной стоимости объектов муниципального нежилого фонда и движимого имущества для целей продажи;

2) оценка рыночной стоимости права на заключение договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда и движимого имущества;

3) оценка рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей продажи;

4)  оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

5) оценка рыночной стоимости права на заключение иных договоров, предусматривающих переход прав на объекты муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

6) оценка стоимости неотделимых улучшений и капитального ремонта муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза).
Процессное мероприятие 2. Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным, и актов обследования для снятия объектов недвижимого имущества с кадастрового учета.
Процессное мероприятие 3. Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов.

Процессное мероприятие 4. Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»:

1) проведение торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков;

2) проведение торгов по продаже прав на заключение договоров пользования (аренды) объектов муниципального нежилого фонда и земельных участков;

3) проведение торгов на право заключения инвестиционных договоров, концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве и иных договоров;

4) проведение торгов на право размещения НТО (до 01.01.2025);

5) обеспечение деятельности МКУ «СФИ».

Комплекс процессных мероприятий 3: Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области:

Процессное мероприятие 1. Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда;

Процессное мероприятие 2. Ремонт и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда;

Процессное мероприятие 3. Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда;

Процессное мероприятие 4. Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда;

Процессное мероприятие 5. Компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, а также газовых и электрических плит.
Процессное мероприятие 6. Пополнение уставного фонда Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий.

Процессное мероприятие 7. Страхование помещений муниципального жилого фонда.
Комплекс процессных мероприятий 4. Приобретение имущества в муниципальную собственность Сосновоборского городского округа
Процессное мероприятие 1. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений и долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения.

Приложение № 1 к программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

	Цель муниципальной программы
	Задача муниципальной программы
	Ожидаемый результат муниципальной программы
	Структурный элемент муниципальной программы
	Целевой показатель муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4
	5

	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
	Задача муниципальной программы 1. Обеспечение полноты, достоверности и актуальности информации об объектах муниципальной собственности, включая объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельные участки.
	Эффективное управление муниципальной собственностью
	Мероприятие 1. Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа
	Показатель муниципальной программы 1. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов, числящихся в Реестре муниципального имущества

	
	Задача муниципальной программы 2. Распоряжение объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена, для обеспечения максимально возможного пополнения доходной части местного бюджета.
	
	Мероприятие 2. Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена
	Показатель муниципальной программы 2. Общее количество торгов по продаже права аренды и по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков и иных конкурсных процедур по передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом

	
	Задача муниципальной программы 3. Содержание муниципального имущества, состоящего в казне муниципального образования.
	
	Мероприятие 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
	Показатель муниципальной программы 3. Общее количество объектов муниципальной собственности,  техническое состояние которых приведено  в соответствие  действующим нормативам и требованиям органов государственного надзора


Приложение № 2 к программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	N п/п
	Показатель (индикатор) 

(наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа

	1.1.
	Показатель (индикатор) 1

Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов, числящихся в Реестре муниципального имущества
	плановое значение
	шт.
	50
	325
	109
	50
	50
	50
	50
	50

	
	
	фактическое значение
	
	331
	325
	109
	
	
	
	
	

	1.2.
	Показатель (индикатор) 2. Общее количество подготовленной документации по проведению торгов по продаже права аренды и по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков и иных конкурсных процедур по передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом
	плановое значение
	шт.
	30
	30
	23
	30
	30
	30
	30
	30

	
	
	фактическое значение
	шт.
	41
	30
	23
	
	
	
	
	

	1.3.
	Показатель (индикатор) 3. Общее количество объектов муниципальной собственности,  техническое состояние которых приведено  в соответствие  действующим нормативам и требованиям органов государственного надзора
	плановое значение
	шт.
	20
	19
	47
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	фактическое значение
	шт
	41
	19
	47
	
	
	
	
	

	Процессная часть

	2
	Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа

	2.1.
	Показатель (индикатор) 1. 

Количество зарегистрированных в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества.
	плановое значение
	шт.
	10
	19
	7
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	фактическое значение
	шт.
	15
	19
	7
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатель (индикатор) 2.

Количество отчетов об оценке рыночной стоимости, отчетов  строительно-технической экспертизы объектов недвижимости
	плановое значение
	шт.
	2
	5
	0
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	фактическое значение
	шт.
	2
	5
	0
	
	
	
	
	

	3
	Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена

	3.1.
	Показатель (индикатор) 1.

Количество отчетов об оценке стоимости объектов муниципальной собственности и земельных участков и неотделимых улучшений и капитального ремонта муниципального имущества.
	плановое значение
	шт.
	25
	48
	47
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	фактическое значение
	шт.
	53
	48
	47
	
	
	
	
	

	3.2.
	Показатель (индикатор) 2.

Количество подготовленной документации по проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков.
	плановое значение
	шт.
	10
	15
	23
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	фактическое значение
	шт.
	18
	15
	23
	
	
	
	
	

	3.3.
	Показатель (индикатор) 3.
Количество подготовленной документации по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных договоров в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков.
	плановое значение
	шт.
	20
	7
	4
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	фактическое значение
	шт.
	21
	7
	4
	
	
	
	
	

	3.4.
	Показатель (индикатор) 4. 

Количество сформированных земельных участков для целей проведения торгов.
	плановое значение
	шт.
	5
	7
	0
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	фактическое значение
	шт.
	8
	7
	0
	
	
	
	
	

	3.5.
	Показатель (индикатор) 5. Количество полученных документов (актов, технических планов, технических паспортов) на объекты недвижимости для целей учета в Реестре муниципального имущества и в ЕГРН.
	плановое значение
	шт.
	30
	43
	47
	30
	30
	30
	30
	30

	
	
	фактическое значение
	шт.
	29
	43
	47
	
	
	
	
	

	3.6.
	Показатель (индикатор) 6.
Количество подготовленной документации по проведению торгов на право размещения НТО
	плановое значение
	шт.
	9
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	фактическое значение
	шт.
	2
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

	4.1.
	Показатель (индикатор) 1.

Количество объектов нежилого фонда, в которых произведен ремонт.
	плановое значение
	шт.
	10
	16
	27
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	фактическое значение
	шт.
	24
	16
	27
	
	
	
	
	

	4.2.
	Показатель (индикатор) 2.

Количество объектов жилищного фонда, в которых произведен ремонт.
	плановое значение
	шт.
	10
	11
	18
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	фактическое значение
	шт.
	16
	11
	18
	
	
	
	
	

	4.3.
	Показатель (индикатор) 3.

Количество обслуживаемых объектов муниципальной собственности, не переданных в пользование третьим лицам.
	плановое значение
	шт.
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	фактическое значение
	шт.
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	4.4.
	Показатель (индикатор) 4. 

Количество произведенных выплат в порядке компенсации расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, а также газовых и электрических плит
	плановое значение
	шт.
	2
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	шт.
	1
	0
	6
	
	
	
	
	

	4.5.
	Показатель (индикатор) 5.

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых возмещены расходы управляющих и ресусоснабжающих организаций за периоды простоя
	плановое значение
	шт.
	3
	18
	50
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	фактическое значение
	шт.
	18
	18
	50
	
	
	
	
	

	4.6.
	Показатель (индикатор) 6.

Количество субсидий, предоставленных Сосновоборским муниципальным унитарным предприятиям в целях пополнения уставного фонда
	плановое значение
	шт.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	шт.
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	4.7.
	Показатель индикатор 7.

Количество застрахованных муниципальных жилых помещений
	плановое значение
	шт.
	Х
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	шт.
	Х
	5
	2
	
	
	
	
	

	5
	Приобретение имущества в муниципальную собственность Сосновоборского городского округа

	5.1.
	Показатель (индикатор) 1.
Количество приобретенных жилых помещений и долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения
	плановое значение
	шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	фактическое значение
	шт.
	-
	-
	-
	
	
	
	
	


Приложение № 3 Программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа» 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4,00000
	5
	6
	7
	8

	«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	КУМИ,
	2014-2022
	265207,02400
	-
	13292,63200
	265207,02400
	2500,00000

	
	МКУ «СФИ»
	
	
	
	
	
	

	
	 
	2023
	34055,92108
	-
	-
	34055,92108
	-

	
	 
	2024
	31800,44096
	-
	-
	31800,44096
	-

	
	 
	2025
	35074,95320
	-
	-
	35074,95320
	-

	
	 
	2026
	31342,74600
	-
	-
	31342,74600
	-

	
	 
	2027
	27930,87400
	-
	-
	27930,87400
	-

	
	 
	2028
	28542,52400
	-
	-
	28542,52400
	-

	
	 
	2029
	23859,69200
	-
	-
	23859,69200
	-

	
	 
	2030
	23859,69200
	-
	-
	23859,69200
	-

	ИТОГО 
	 
	 
	501673,86724
	-
	13292,63200
	501673,86724
	2500,00000

	Проектная часть

	Не предусмотрено

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий 1.
	2023
	105,00000
	-
	-
	105,00000
	-

	 
	2024
	10,60000
	-
	-
	10,60000
	 

	Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	 
	2026
	90,16100
	-
	-
	90,16100
	-

	 
	2027
	93,76700
	-
	-
	93,76700
	-

	 
	2028
	97,51800
	-
	-
	97,51800
	-

	 
	2029
	585,00000
	-
	-
	585,00000
	-

	 
	2030
	585,00000
	-
	-
	585,00000
	-

	ИТОГО:
	1567,04600
	-
	-
	1567,04600
	-

	Мероприятие 1.
	КУМИ
	2023
	70,00000
	-
	-
	70,00000
	-

	Инвентаризация объектов муниципального недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ, строительно-техническая экспертиза состояния объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ
	
	2024
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	 

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2026
	25,16100
	-
	-
	25,16100
	-

	
	
	2027
	58,60500
	-
	-
	58,60500
	-

	
	
	2028
	60,94900
	-
	-
	60,94900
	-

	
	
	2029
	585,00000
	-
	-
	585,00000
	-

	
	
	2030
	585,00000
	-
	-
	585,00000
	-

	ВСЕГО: 
	1384,71500
	-
	-
	1384,71500
	-

	Мероприятие 2.
	КУМИ
	2023
	35,00000
	-
	-
	35,00000
	-

	Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза).
	
	2024
	10,60000
	-
	-
	10,60000
	-

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2026
	65,00000
	-
	-
	65,00000
	-

	
	
	2027
	35,16200
	-
	-
	35,16200
	-

	
	
	2028
	36,56900
	-
	-
	36,56900
	-

	
	
	2029
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ВСЕГО:
	182,33100
	-
	-
	182,33100
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2.
	2023
	11423,07600
	-
	-
	11423,07600
	-

	Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена
	
	 
	2024
	12445,23200
	 -
	- 
	12445,23200
	- 

	
	
	 
	2025
	13865,36700
	 -
	- 
	13865,36700
	- 

	
	
	 
	2026
	14853,10600
	 -
	- 
	14853,10600
	- 

	
	
	 
	2027
	14941,64800
	-
	-
	14941,64800
	- 

	
	
	 
	2028
	15033,73100
	-
	-
	15033,73100
	- 

	
	
	 
	2029
	12989,00000
	-
	-
	12989,00000
	- 

	
	 
	 
	2030
	12989,00000
	-
	-
	12989,00000
	 -

	ИТОГО:
	108540,16000
	 
	 
	108540,16000
	 

	Мероприятие 1
	МКУ «СФИ»
	2023
	215,09000
	-
	-
	215,09000
	-

	Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	
	2024
	265,32000
	-
	-
	265,32000
	-

	
	
	2025
	497,50000
	-
	-
	497,50000
	-

	
	
	2026
	360,00000
	-
	-
	360,00000
	-

	
	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2029
	616,51200
	-
	-
	616,51200
	-

	
	
	2030
	616,51200
	-
	-
	616,51200
	-

	ВСЕГО:
	2570,93400
	-
	-
	2570,93400
	-

	Мероприятие 2.
	МКУ «СФИ»
	2023
	1050,00000
	-
	-
	1050,00000
	-

	Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества признанных бесхозяйным
	
	2024
	1229,50000
	-
	-
	1229,50000
	 

	
	
	2025
	1009,72500
	-
	-
	1009,72500
	-

	
	
	2026
	1140,00000
	-
	-
	1140,00000
	-

	
	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2029
	1024,81600
	-
	-
	1024,81600
	-

	
	
	2030
	1024,81600
	-
	-
	1024,81600
	-

	ВСЕГО:
	6478,85700
	 
	 
	6478,85700
	 

	Мероприятие 3.
	МКУ «СФИ»
	2023
	276,00000
	-
	-
	276,00000
	-

	Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов.
	
	2024
	130,70000
	-
	-
	130,70000
	-

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2026
	170,00000
	-
	-
	170,00000
	-

	
	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2029
	367,74400
	-
	-
	367,74400
	-

	
	
	2030
	367,74400
	-
	-
	367,74400
	-

	ВСЕГО:
	1312,18800
	-
	-
	1312,18800
	-

	Мероприятие 4.
	МКУ «СФИ»
	2023
	9881,98600
	-
	-
	9881,98600
	-

	Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»
	
	2024
	10819,71200
	-
	-
	10819,71200
	-

	
	
	2025
	12358,14200
	-
	-
	12358,14200
	-

	
	
	2026
	13183,10600
	-
	-
	13183,10600
	-

	
	
	2027
	14 941,64800
	-
	-
	14 941,64800
	-

	
	
	2028
	15 033,73100
	-
	-
	15 033,73100
	-

	
	
	2029
	10979,92800
	-
	-
	10979,92800
	-

	
	
	2030
	10979,92800
	-
	-
	10979,92800
	-

	ВСЕГО:
	98178,18100
	-
	-
	98178,18100
	-

	Комплекс процессных мероприятий 3.
	2023
	22527,84508
	-
	-
	22527,84508
	-

	 
	2024
	19344,60896
	-
	-
	19344,60896
	 

	Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

 

  

 

 
	2025
	21209,58620
	-
	-
	21209,58620
	-

	
	2026
	14499,47900
	-
	-
	14499,47900
	-

	
	2027
	12895,45900
	-
	-
	12895,45900
	-

	
	2028
	13411,27500
	-
	-
	13411,27500
	-

	
	2029
	10285,74100
	-
	-
	10285,74100
	-

	
	2030
	10285,74100
	-
	-
	10285,74100
	-

	ИТОГО:
	124459,73524
	-
	-
	124459,73524
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.
	КУМИ
	2023
	16400,27412
	-
	-
	16400,27412
	-

	Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда
	
	2024
	11074,79779
	-
	-
	11074,79779
	-

	
	
	2025
	12110,40360
	-
	-
	12110,40360
	-

	
	
	2026
	10376,45900
	-
	-
	10376,45900
	-

	
	
	2027
	8607,52000
	-
	-
	8607,51700
	-

	
	
	2028
	8951,82000
	-
	-
	8951,82000
	-

	
	
	2029
	7045,23000
	-
	-
	7045,23000
	-

	
	
	2030
	7045,23000
	-
	-
	7045,23000
	-

	ВСЕГО 3.1:
	81611,73451
	-
	-
	81611,73151
	-

	Мероприятие 2.
	КУМИ
	2023
	5884,53060
	-
	-
	5884,53060
	-

	Ремонт и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	2024
	7704,02991
	-
	-
	7704,02991
	-

	
	
	2025
	7968,29911
	-
	-
	7968,29911
	-

	
	
	2026
	3444,86600
	-
	-
	3444,86600
	-

	
	
	2027
	3625,77000
	-
	-
	3625,77000
	-

	
	
	2028
	3770,80000
	-
	-
	3770,80000
	-

	
	
	2029
	3217,11100
	-
	-
	3217,11100
	-

	
	
	2030
	3217,11100
	-
	-
	3217,11100
	-

	ВСЕГО 3.2:
	38832,51762
	-
	-
	38832,51762
	-

	Мероприятие 3.
	КУМИ
	2023
	103,03108
	-
	-
	103,03108
	-

	Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	2024
	177,27384
	-
	-
	177,27384
	-

	
	
	2025
	556,44469
	-
	-
	556,44469
	-

	
	
	2026
	230,09800
	-
	-
	230,09800
	-

	
	
	2027
	239,30200
	-
	-
	239,30200
	-

	
	
	2028
	248,87400
	-
	-
	248,87400
	-

	
	
	2029
	11,70000
	-
	-
	11,70000
	-

	
	
	2030
	11,70000
	-
	-
	11,70000
	-

	ВСЕГО 3.3:
	1578,42361
	-
	-
	1578,42361
	-

	Мероприятие 4.
	КУМИ
	2023
	137,53328
	-
	-
	137,53328
	-

	Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений нежилого фонда
	
	2024
	366,05742
	-
	-
	366,05742
	-

	
	
	2025
	383,51500
	-
	-
	383,51500
	-

	
	
	2026
	398,85600
	-
	-
	398,85600
	-

	
	
	2027
	414,81000
	-
	-
	414,81000
	-

	
	
	2028
	431,40200
	-
	-
	431,40200
	-

	
	
	2029
	11,70000
	-
	-
	11,70000
	-

	
	
	2030
	11,70000
	-
	-
	11,70000
	-

	ВСЕГО 3.4:
	2155,57370
	-
	-
	2155,57370
	-

	Мероприятие 5.
	КУМИ
	2023
	2,47600
	-
	-
	2,47600
	-

	Компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит
	
	2024
	0,00000
	 
	 
	0,00000
	 

	
	
	2025
	183,57380
	- 
	 -
	183,57380
	- 

	
	
	2026
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2029-2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ВСЕГО 3.5
	186,04980
	-
	-
	186,04980
	-

	Мероприятие 6.
	КУМИ
	2023
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	Пополнение уставного фонда Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий
	 
	2024-2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ВСЕГО 3.6
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	Мероприятие 7.
	КУМИ
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Страхование помещений муниципального жилого фонда
	
	2024
	22,45000
	-
	-
	22,45000
	-

	
	
	2025
	7,35000
	-
	-
	7,35000
	-

	
	
	2026
	49,20000
	 
	 
	49,20000
	 

	
	
	2027
	8,05700
	 
	 
	8,05700
	 

	
	
	2028
	8,37900
	 
	 
	8,37900
	 

	 
	 
	2029-2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ВСЕГО 3.7
	95,43600
	-
	-
	95,43600
	 

	Комплекс процессных мероприятий 4.
	2023
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	 
	2024
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	 

	Приобретение имущества в муниципальную собственность Сосновоборского городского округа 

  

 

 
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	2026
	1900,00000
	-
	-
	1900,00000
	-

	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	2029
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ИТОГО:
	1900,00000
	-
	-
	1900,00000
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.
	КУМИ
	2023
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений и долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения
	
	2024
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2026
	1900,00
	-
	-
	1900,00
	-

	
	
	2027
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2028
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2029
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2030
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ВСЕГО 4.1:
	1900,00000
	-
	-
	1900,00000
	-


Приложение № 4 к программе

Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Фактическое финансирование, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	КУМИ,
	2014-2022
	265207,02400
	 
	13292,63200
	249414,39200
	    2 500,00000

	
	 
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе
	МКУ «СФИ»
	 
	265207,02400
	 
	13292,63200
	249414,39200
	    2 500,00000

	
	 
	
	
	
	
	
	

	Фактические расходы на реализацию муниципальной программы с 2023

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	КУМИ,
	2023
	33998,72768
	-
	-
	33998,72768
	-

	
	 
	2024
	31526,52576
	-
	-
	31526,52576
	-

	 
	 
	2025
	34431,27871
	-
	-
	34431,27871
	-

	ИТОГО 
	МКУ «СФИ»
	 
	99956,53215
	-
	-
	99956,53215
	-

	Проектная часть

	Не предусмотрено

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий 1. 
	2023
	105,00000
	-
	-
	105,00000
	-

	Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа
	2024
	10,60000
	-
	-
	10,60000
	-

	 
	 
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	в том числе:
	 

	Процессное мероприятие 1.1
	КУМИ
	2023
	70,00000
	-
	-
	70,00000
	-

	Инвентаризация, строительно-техническая экспертиза  объектов муниципального недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ
	
	2024
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	Процессное мероприятие 1.2.
	КУМИ
	2023
	35,00000
	-
	-
	35,00000
	 

	Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза).
	
	2024
	10,60000
	-
	-
	10,60000
	-

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	ИТОГО по комплексу процессных мероприятий  1:
	115,60000
	-
	-
	115,60000
	 

	Комплекс процессных мероприятий 2.
	2023
	11388,71200
	-
	-
	11388,71200
	 

	 
	
	
	
	
	
	

	Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена
	2024
	12417,92981
	-
	-
	12417,92981
	 

	
	2025
	13850,02545
	-
	-
	13850,02545
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Процессное мероприятие 2.1
	МКУ «СФИ»
	2023
	419,09000
	-
	-
	419,09000
	-

	Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	265,32000
	-
	-
	265,32000
	-

	
	
	2025
	497,50000
	-
	-
	497,50000
	-

	Процессное мероприятие 2.2.
	МКУ «СФИ»
	2023
	902,50000
	-
	-
	902,50000
	-

	Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	1229,50000
	-
	-
	1229,50000
	-

	
	
	2025
	1009,72500
	 
	 
	1009,72500
	-

	Процессное мероприятие 2.3.
	МКУ «СФИ»
	2023
	122,12400
	-
	-
	122,12400
	 

	Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	130,70000
	-
	-
	130,70000
	 

	
	
	2025
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	 

	Процессное мероприятие 2.4.
	МКУ «СФИ»
	2023
	9944,99800
	-
	-
	9944,99800
	-

	Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	10792,40981
	-
	-
	10792,40981
	-

	
	
	2025
	12342,80045
	-
	-
	12342,80045
	-

	ИТОГО по комплексу процессных мероприятий 2 :
	37656,66726
	-
	-
	37656,66726
	 

	 

	Комплекс процессных мероприятий 3.
	2023-
	22505,01556
	-
	-
	22505,01556
	-

	Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	19 097,99595
	-
	-
	19097,99595
	-

	
	2025
	20581,25326
	-
	-
	20581,25326
	-

	В том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Процессное мероприятие 3.1.
	КУМИ
	2023
	16400,27412
	-
	-
	16400,27412
	-

	Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	10 830,42631
	-
	-
	10830,42631
	-

	
	
	2025
	11818,16970
	-
	-
	11818,16970
	-

	Процессное мероприятие 3.2.
	КУМИ
	2023
	5880,51426
	-
	-
	5880,51426
	-

	Ремонт и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	7 701,78838
	-
	-
	7701,78838
	 

	
	
	2025
	7716,30918
	-
	-
	7716,30918
	-

	Процессное мероприятие 3.3.
	КУМИ
	2023
	90,59662
	-
	-
	90,59662
	-

	Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	177,27384
	-
	-
	177,27384
	-

	
	
	2025
	543,85572
	-
	-
	543,85572
	-

	Процессное мероприятие 3.4.
	КУМИ
	2023
	131,15468
	-
	-
	131,15468
	-

	Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений нежилого фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	366,05742
	-
	-
	366 ,05742
	-

	
	
	2025
	311,99486
	-
	-
	311,99486
	-

	Процессное мероприятие 3.5.
	КУМИ
	2023
	2,47600
	-
	 
	2,47600
	-

	Компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	0,00000
	-
	-
	0,00000
	-

	
	
	2025
	183,57380
	-
	-
	183,57380
	-

	Процессное мероприятие 3.7.
	КУМИ
	2023
	0,00000
	-
	 
	0,00000
	-

	Страхование помещений муниципального жилого фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	22,45000
	-
	 
	22, 45000
	-

	
	
	2025
	7,35000
	-
	-
	7,35000
	-

	ИТОГО по комплексу процессных мероприятий 3
	43086,26882
	 
	 
	43086,26882
	 

	ИТОГО по муниципальной программе 
	КУМИ, СФИ
	2023
	33998,72768
	-
	-
	33998,72768
	 

	
	
	2024
	31526,52576
	-
	-
	31526,52576
	 

	
	
	2025
	34431,27871
	-
	-
	34431,27871
	 

	Всего по муниципальной программе 
	КУМИ, СФИ
	2023-2025
	99956,53215
	-
	-
	99956,53215
	-


Приложение № 5 к программе

	
	Детальный план реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
на 2024 год

	
	

	№
	Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий
	Ответственный за реализацию
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента муниципальной программы 
	План финансирования на 2024 год, тыс.руб.

	
	
	
	Ед.измерения
	Количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	31 801,44096
	0,00000
	31 801,44096

	
	
	Проектная часть
	 

	
	Федеральный (региональный) проект
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	
	Приоритетный проект 
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	
	Отраслевой проект
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	
	
	Процессная часть
	 

	1
	Комплекс процессных мероприятий 1. Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа
	 КУМИ 
	шт.
	5
	 0,00000
	 0,00000
	10,60000
	0,00000
	10,60000

	1.1
	Мероприятие 1.1. 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ, строительно-техническая экспертиза состояния объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ
	 
	шт.
	0
	 0,00000
	 0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2
	Мероприятие 1.2
Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза)
	 
	шт.
	5
	 0,00000
	0,00000
	10,60000
	0,00000
	10,60000

	2
	Комплекс процессных мероприятий 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»
	МКУ "СФИ"
	
	
	0,00000
	0,00000
	12 445,23200
	0,00000
	12 445,23200

	2.1.
	Мероприятие 2.1.
Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	
	шт.
	 48
	 0,00000
	0,00000
	265,32000
	0,00000
	265,32000

	2.2.
	Мероприятие 2.2.
Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным 
	
	шт.
	43
	0,00000
	0,00000
	1229,50000
	0,00000
	1229,50000

	2.3.
	Мероприятие 2.3.

Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов
	
	шт.
	7
	0,00000
	0,00000
	130,70000
	0,00000
	130,70000

	2.4
	Мероприятие 2.4. 

Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»
	
	шт.
	30
	0,00000
	0,00000
	10 819,71200
	0,00000
	10 819,71200

	3
	Комплекс процессных мероприятий 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
	КУМИ Сосновоборского городского округа
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	19 345,60896
	0,00000
	19 345,60896

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда:
	
	 объект
	16,00000
	0,00000
	0,00000
	11 075,79779
	0,00000
	11 075,79779

	3.1.1
	Оказание услуг по сервисному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 5 УУТЭ, 2 АИТП в зданиях ул.Ленинградская д.46, ул.Сибирская д.9,11.
	
	объект
	3
	0,00000
	0,00000
	300,60000
	0,00000
	300,60000

	3.1.2
	Ремонт системы отопления блока №1,7 по ул. Ленинградская, д.46
	
	объект
	2
	 0,00000
	 0,00000
	1 982,81866
	0,00000
	1 982,81866

	3.1.3
	Техническое обслуживание зданий нежилого фонда
	
	объект
	2
	 0,00000
	 0,00000
	3032,84004
	0,00000
	3032,84004

	3.1.4
	Выполнение  работ по  ремонту трубопроводов водомерного узла и холодного водоснабжения
	
	объект
	1
	 0,00000
	 0,00000
	2 260,29356
	0,00000
	2 260,29356

	3.1.5
	Ремонт поста охраны, бюро пропусков, козырька над входом в здание администрации
	
	объект
	1
	0,00000
	0,00000
	1 001,85528
	0,00000
	1 001,85528

	3.1.6
	Ремонт входной группы  в здание администрации по ул. Ленинградская, д. 46
	
	объект
	2
	0,00000
	0,00000
	368,00000
	0,00000
	368,00000

	3.1.7
	Ремонт ворот 
	
	объект
	1
	 0,00000
	 0,00000
	1 095,48016
	0,00000
	1 095,48016

	3.1.8
	Ремонт системы отопления на Объекте, расположенном по адресу:  улица Молодёжная, д.26а.
	
	объект
	1
	0,00000
	0,00000
	413,56883
	0,00000
	413,56883

	3.1.9
	Ремонт кабинета 355
	
	объект
	1
	0,00000
	0,00000
	236,8800
	0,00000
	236,8800

	3.1.10
	текущий ремонт (прочие работы и услуги текущего и аварийного характера)
	
	объект
	1
	0,00000
	0,00000
	383,46126
	0,00000
	383,46126

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Ремонт квартир и содержание муниципального жилищного фонда
	
	объект
	11
	 0,00000
	 0,00000
	7 704,02991
	0,00000
	7 704, 02991

	3.3.
	Мероприятие 3.3. Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды -простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	объект
	18
	0,00000
	0,00000
	177,27384
	0,00000
	177,27384

	3.4.
	Мероприятие 3.4. Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда
	
	объект
	3
	0,00000
	0,00000
	366,05742
	0,00000
	366,05742

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Мероприятие 3.7.

Страхование помещений муниципального жилого фонда
	
	объект
	5
	0,00000
	0,00000
	22,45000
	0,00000
	22,45000

	4.
	Итого по КУМИ
	
	 
	 
	 0,00000
	 0,00000
	19 356,20896
	0,00000
	19 356,20896

	5.
	Итого по  МКУ "СФИ"
	
	 
	 
	 0,00000
	 0,00000
	12 445,23200
	0,00000
	12 445,23200

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	31 801, 44096
	0,00000
	31 801,44096


Приложение № 6 к программе 

	 
	Детальный план реализации муниципальной программы

	
	«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»

	
	на 2025 год

	№
	Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий
	Ответственный за реализацию
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента муниципальной программы 
	План финансирования на 2025 год, тыс.руб.

	
	
	
	Ед.измерения
	Количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всего по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	 
	 
	 
	0
	0
	35074,95320
	0,00000
	35074,95320

	 
	 
	Проектная часть
	 

	 
	Федеральный (региональный) проект
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	Приоритетный проект 
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	Отраслевой проект
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	 
	Процессная часть
	 

	1
	Комплекс процессных мероприятий 1. Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа
	 КУМИ 
	шт.
	0
	0
	0
	0,00000
	0
	0,00000

	1.1.
	Мероприятие 1.1. 
	 
	шт.
	0
	0
	0
	0,00000
	0
	0,00000

	
	Инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие 1.2
	 
	шт.
	0
	0
	0
	0,00000
	0
	0,00000

	
	Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»
	МКУ "СФИ"
	 
	 
	0
	0
	13865,36700
	0
	13865,36700

	2.1.
	Мероприятие 2.1.
	 
	шт.
	47
	0
	0
	570,00000
	0
	570,00000

	
	Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 2.2.
	 
	шт.
	47
	0
	0
	1015,00000
	0
	1015,00000

	
	Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Мероприятие 2.3.
	 
	шт.
	0
	0
	0
	340,00000
	0
	340,00000

	
	Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Мероприятие 2.4. 
	 
	шт.
	27
	0
	0
	11940,36700
	0
	11940,36700

	
	Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
	КУМИ 
	 
	X
	0
	0
	21209,58620
	0
	21209,58620

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда:
	 
	объект
	27
	0
	0
	12110,40360
	0
	12110,40360

	3.1.1.
	Оказание услуг по сервисному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 5 УУТЭ, 2 АИТП в зданиях ул.Ленинградская, д. 46, ул.Сибирская, д. 9,11.
	 
	объект
	 
	0
	0
	284,00000
	0
	284,00000

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Ремонт систем отопления и водоснабжения каб. 100 здания администрации
	 
	объект
	2
	0
	0
	1188,00000
	0
	1 188,00000

	3.1.3.
	Техническое обслуживание зданий нежилого фонда
	 
	объект
	2
	0
	0
	3026,15790
	0
	3 026,15790

	3.1.4.
	Демонтаж бесхозных строений находящихся в казне по ул.  Гаражный кооператив ул.Лесная и Набережная строение № 1
	 
	объект
	2
	0
	0
	360,00000
	0
	360,00000

	3.1.5.
	Ремонт электросетей (замена ВРУ) здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51
	 
	объект
	1
	0
	0
	619,00000
	0
	619,00000

	3.1.6.
	Установка пандуса ул. Пионерская, д. 6
	 
	объект
	1
	0
	0
	737,20000
	0
	737,20000

	3.1.7.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании администрации по ул. Ленинградская, д.46 и козырька над входом в центр «Здоровье» по ул. Космонавтов, д.22.
	 
	объект
	2
	0
	0
	214,95600
	0
	214,95600

	3.1.8.
	Выполнение работ по ремонту откосов ворот на въезде в гараж здания администрации по ул.Ленинградская д.46.
	 
	объект
	1
	0
	0
	210,06944
	0
	210,06944

	3.1.9.
	Ремонт водоснабжения  здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51
	 
	объект
	1
	0
	0
	1061,07678
	0
	1061,07678

	3.1.10.
	Ремонт крылец, стилобата по адресу: ул. Красных Фортов, дом №51
	 
	объект
	1
	0
	0
	1780,41947
	0
	1780,41947

	3.1.11.
	Ремонт помещений кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 228)
	 
	объект
	1
	0
	0
	801,55469
	0
	801,55469

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.12.
	Выполнение работ по ремонту кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 111)
	 
	объект
	1
	0
	0
	316,00000
	0
	316,00000

	3.1.13.
	Выполнение работ по ремонту кабинета №312, расположенного в г. Сосновый Бор по адресу: - ул. Ленинградская, дом №46
	 
	объект
	1
	0
	0
	314,00000
	0
	314,00000

	3.1.14.
	Замена оконных блоков в кабинете 365 ул. Ленинградская 46
	 
	объект
	1
	0
	0
	97,60000
	0
	97,60000

	3.1.15.
	Выполнение работ по промывке и наладке системы отопления в зданиях ул. Молодежная 26А, ул. Сибирская д.9, ул. Сибирская д.11
	 
	объект
	3
	0
	0
	195,05600
	0
	195,05600

	3.1.16.
	Выполнение работ по закрытию периметра внутреннего двора здания администрации,  по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.
	 
	объект
	1
	0
	0
	489,25160
	0
	489,25160

	3.1.17.
	Текущий ремонт (прочие работы и услуги текущего и аварийного характера)
	 
	объект
	3
	0
	0
	416,06172
	0
	416,06172

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Ремонт квартир и содержание муниципального жилищного фонда
	 
	объект
	18
	0
	0
	7968,29911
	0
	7968,29911

	3.3.
	Мероприятие 3.3.
	 
	объект
	47
	0
	0
	556,44469
	0
	556,44469

	
	Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды -простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Мероприятие 3.4. Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда
	 
	объект
	3
	0
	0
	383,51500
	0
	383,51500

	3.5.
	Мероприятие 3.5.  Компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит
	 
	объект
	6
	0
	0
	183,57380
	0
	183,57380

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7.
	Мероприятие 3.7. Страхование муниципального жилого фонда
	 
	объект
	2
	0
	0
	7,35000
	0
	7,35000

	4.
	Итого по КУМИ
	 
	 
	 
	0
	0
	21209,58620
	0
	21209,58620

	5.
	Итого по  МКУ "СФИ"
	 
	 
	 
	0
	0
	13865,36700
	0
	13865,36700

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	 
	 
	 
	 
	35074,95320
	0
	35074,95320


Приложение № 7 к программе

План реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»

на 2025 год

	· Задача, мероприятие (результат) /
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа (при наличии)

	контрольная точка
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Проектная часть:

	Реализация проектов не предусмотрена

	Процессная часть:

	Наименование задачи муниципальной программы :

	Комплекс процессных мероприятий 1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»

	Мероприятие 1.1. Инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования Сосновоборский городской округ
	X
	 
	 

	      Контрольная точка 1.1:  Количество объектов
	01.12.2025
	КУМИ
	Техплан, Акт

	Мероприятие 1.2
	X
	 
	 

	Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза)
	
	
	

	       Контрольная точка 1.2: Количество объектов
	01.12.2025
	 
	Отчет

	«Комплекс процессных мероприятий 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»

	Мероприятие 2.1.
	X
	 
	 

	Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	
	
	

	Контрольная точка 2.1: Количество объектов
	01.12.2025
	МКУ «СФИ
	отчет

	Мероприятие 2.2.
	 
	 
	 

	Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным 
	
	
	

	Контрольная точка 2.2: Количество объектов
	01.12.2025
	МКУ «СФИ
	технические планы,  акт

	Мероприятие 2.3.
	 
	 
	 

	Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов
	
	
	

	Контрольная точка 2.3: Количество объектов
	01.12.2025
	МКУ «СФИ
	межевой план, акт

	Мероприятие 2.4. 
	 
	 
	 

	Расходы на обеспечение МКУ «СФИ»
	
	
	

	Контрольная точка 2.4: Количество объектов
	01.12.2025
	МКУ «СФИ
	протокол

	Комплекс процессных мероприятий 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

	Мероприятие 3.1. Ремонт и содержание объектов муниципального нежилого фонда:
	 
	 
	 

	3.1.1. Оказание услуг по сервисному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 5 УУТЭ, 2 АИТП в зданиях ул. Ленинградская, д. 46, ул.Сибирская, д. 9,11.
	31.12.2025
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.1: Объект
	31.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.2. Ремонт систем отопления и водоснабжения каб. 100 здания администрации
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.2.: Объект
	31.07.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.3. Техническое обслуживание зданий нежилого фонда
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.3.: Объект
	31.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.4. Демонтаж бесхозных строений находящихся в казне по ул.  Гаражный кооператив ул.Лесная и Набережная строение № 1
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.4.: Объект
	31.07.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.5. Ремонт электросетей (замена ВРУ) здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.5.: Объект
	31.10.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.6. Установка пандуса ул. Пионерская, д. 6
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.6.: Объект
	31.09.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.7. Выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании администрации по ул. Ленинградская, д.46 и козырька над входом в центр «Здоровье» по ул. Космонавтов, д.22.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.7.: Объект
	31.10.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.8. Выполнение работ по ремонту откосов ворот на въезде в гараж здания администрации по ул.Ленинградская д.46.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.8.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.9. Ремонт водоснабжения  здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.9.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.10. Ремонт крылец, стилобата по адресу: ул. Красных Фортов, дом №51
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.10.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.11. Ремонт помещений кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 228)
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.11.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.12. Выполнение работ по ремонту кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 111)
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.12.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.13. Выполнение работ по ремонту кабинета №312, расположенного в г. Сосновый Бор по адресу: - ул. Ленинградская, дом №46
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.13.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.14. Замена оконных блоков в кабинете 365 ул. Ленинградская 46
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.14.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.15. Выполнение работ по промывке и наладке системы отопления в зданиях ул. Молодежная 26А, ул. Сибирская д.9, ул. Сибирская д.11
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.15.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.16. Выполнение работ по ремонту откосов ворот на въезде в гараж здания администрации по ул.Ленинградская д.46.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.16.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.17. Выполнение работ по закрытию периметра внутреннего двора здания администрации,  по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.17.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	3.1.18. Текущий ремонт (прочие работы и услуги текущего и аварийного характера)
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.1.18.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт 

	Мероприятие 3.2. Ремонт квартир и содержание муниципального жилищного фонда
	 
	 
	 

	Контрольная точка  3.2.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Акт

	Мероприятие 3.3. Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.3.: Объект
	31.10.2025
	КУМИ
	Акт 

	Мероприятие 3.4. Оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.4.: Объект
	31.10.2025
	КУМИ
	Акт 

	Мероприятие 3.5. Компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит
	 
	 
	 

	Контрольная точка 3.5.: Объект
	25.12.2025
	КУМИ
	Распоряжение, платежное поручение



