
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                     от 14/05/2026 № 1459

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 15.12.2025                       № 3480 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2052 гг.»
В соответствии с поступившими предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2052 гг., постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2025 года                       № 698, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного Кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года  № 82-оз, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 15.12.2025 № 3480 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2052 гг.»:

1.1 Перечень видов работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2052 г.г. утвердить в новой редакции (Приложение).
2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) комитета по общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

                                                                                                                                                                                                                                    от 14/05/2026 № 1459
 (Приложение)

	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2052 гг.

	№
	Адрес
	Наименование элементов ремонта и видов работ
	Сроки проведения работ
	Объем работ в натуральном выражении
	 Предельная допустимая стоимость работ, руб. 
	Источник и порядок финансирования капитального ремонта

	1
	ул. Красных Фортов, д. 4
	Ремонт фасада
	2026
	 2 342,80 м2 
	40 291 474,40
	За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	862 237,55
	

	2
	ул. Красных Фортов, д. 7
	Ремонт сетей холодного водоснабжения
	2026
	 473 м.п 
	3 065 944,00
	

	
	
	Ремонт сетей горячего водоснабжения
	
	 478 м.п 
	2 318 778,00
	

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	
	 475 м.п 
	3 065 994,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	180 846,39
	

	3
	ул. Красных Фортов, д. 8
	Ремонт сетей электроснабжения
	2026
	659 м.п.
	2 507 187,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	53 653,80
	

	4
	ул. Ленинградская, д. 16
	Проектные работы (на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования)
	2026
	1 ед.
	410 317,00
	За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области

	
	
	Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
	
	1 ед.
	4 426 877,00
	

	
	
	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на 9 остановок
	
	1 ед. 
	133 261,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	94 735,17
	

	5
	ул. Молодежная, д. 9
	Ремонт сетей холодного водоснабжения
	2026
	515,22 м.п.
	3 323 578,22
	

	
	
	Ремонт сетей горячего водоснабжения
	
	874 м.п.
	4 239 744,00
	

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	
	366 м.п.
	2 686 074,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	219 337,72
	

	6
	ул. Молодежная, д. 56
	Ремонт крыши
	2026
	524,50 м2
	7 989 708,50
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	170 979,76
	

	7
	ул. Парковая, д. 52
	Ремонт сетей теплоснабжения
	2026
	1 231 м.п. 
	9 493 610,00
	

	
	
	Проектные работы (на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования)
	
	1 ед. 
	410 317,00 
	За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области

	
	
	Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
	
	 1 ед. 
	4 426 877,00
	

	
	
	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на 9 остановок
	
	 1 ед.  
	133 261,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	297 898,42
	

	8
	ул. Парковая, д. 70
	Проектные работы сетей теплоснабжения
	2026
	 1 мкд 
	464 280,00
	

	9
	ул. Парковая, д. 72
	Проектные работы подвала
	2026
	1 мкд
	6 566 224,00
	

	
	
	Ремонт подвала
	
	2 472,9 м2 
	69 414 303,00
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	1 485 466,08
	

	10
	ул. Сибирская, д. 16
	Ремонт сетей электроснабжения
	2026
	2 403 м.п.
	9 035 991,00
	За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	193 370,21
	

	11
	ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт крыши
	2026
	767,75 м2
	11 695 135,75
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	250 275,91
	

	12
	ул. Солнечная, д. 32
	Ремонт крыши
	2026
	538,23 м2
	8 198 857,59
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	175 455,55
	

	13
	ул. Солнечная, д. 34
	Ремонт подвала
	2026
	1 077,50 м2 
	30 245 425,00
	

	
	
	Ремонт фундамента
	
	5 528,50 м2 
	13 550 353,50
	

	
	
	Осуществление строительного контроля
	
	 
	937 229,66
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	229 054 387,68
	 


