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                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                     от 05/10/2026 № 2991

Об утверждении Порядка принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2023 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", п. 16 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, Уставом муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, администрация Сосновоборского городского округа    п о с т а н о в л я е т:
 

1. Утвердить Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области согласно Приложению.

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа                                                          А.Н. Афанасьев

 

 

УТВЕРЖДЕН

                                                                                  постановлением администрации

    Сосновоборского городского округа

от 05/10/2026 № 2991
 

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

1. Общие положения
 

Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - объект капитального строительства).

 

2. Принятие решения о консервации объекта
капитального строительства
 

2.1. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее - решение о консервации) принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

2.2. Решение о консервации принимается постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (муниципальные заказчики, заказчики).
2.3. Муниципальный заказчик - муниципальный орган, действующий от имени муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, осуществляющий строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Заказчик – муниципальное бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие либо иное юридическое лицо, подведомственное администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
2.4. Проект постановления, предусмотренного пунктом 2.2, разрабатывают:

2.4.1. отдел капитального строительства, входящий в состав комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – отдел капитального строительства) – в отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществляет заказчик, на основании уведомления заказчика, предусмотренного п. 2.5. настоящего Порядка;

2.4.2. отдел капитального строительства, входящий в состав комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – отдел капитального строительства) – в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию) которых осуществляет муниципальный заказчик.

2.5. В случае прекращения строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем заказчик в письменной форме уведомляет администрацию муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

2.6. В решении о консервации должны быть определены:

1) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.9 настоящего Порядка;

2) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо муниципального заказчика);

3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее - техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного муниципальным заказчиком и администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;

5) источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.

2.7. На основании решения о консервации проводится инвентаризация выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования, при этом:

1) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;

2) составляются ведомости, в которых указываются сведения:

а) о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

б) о наличии (отсутствии) исполнительной документации.
2.8. Инвентаризация выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства выполняется:

2.8.1. заказчиком совместно с отделом капитального строительства – в отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществляет заказчик;

 2.8.2. отделом капитального строительства – в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию) которых осуществляет муниципальный заказчик.

2.9. После принятия решения о консервации объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществляет заказчик, таким заказчиком при взаимодействии с отделом капитального строительства определяется объем и содержание технической документации, обеспечивается ее подготовка и передача на утверждение администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

В отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществляет муниципальный заказчик, подготовка технической документации и ее передача для утверждения администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляется отделом капитального строительства.
2.10. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

3) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

4) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

5) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

6) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

2.11. В течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации уведомление об этом должно быть направлено в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.
Уведомление о принятии решения о консервации объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществляет заказчик, подготавливает и направляет в адрес органов, указанных в настоящем пункте, заказчик. 

В отношении объекта капитального строительства. строительство (реконструкцию) которого осуществляет муниципальный заказчик, уведомление подготавливает и направляет в адрес органов, указанных в настоящем пункте, отдел капитального строительства.
 

3. Принятие решения о возобновлении строительства
(реконструкции) законсервированного объекта
капитального строительства
 

3.1. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается администрацией  муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на основании письменного уведомления муниципального заказчика, заказчика.
3.2. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства проводятся:

1) обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению, утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

2) внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.
3.3. Проведение мероприятий, указанных в пункте 3.2., обеспечивается заказчиком при возобновлении строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства заказчика.

При возобновлении строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства муниципального заказчика, мероприятия, указанные в пункте 3.2., проводятся отделом капитального строительства.
3.4. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
3.5. Проект постановления, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Порядка, разрабатывают:

3.5.1. отдел капитального строительства – в отношении ранее законсервированного объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществлял заказчик, на основании письменного уведомления заказчика о необходимости возобновления строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства;

3.5.2. отдел капитального строительства – в отношении ранее законсервированного объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществлял муниципальный заказчик.
3.6. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

3.7. Не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, должно быть направлено уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
3.8. Уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства подготавливает и направляет в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства:

3.8.1. заказчик – в отношении ранее законсервированного объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществлял заказчик;

3.8.2. отдел капитального строительства – в отношении ранее законсервированного объекта капитального строительства, строительство (реконструкцию) которого осуществлял муниципальный заказчик.
 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением
консервации объекта капитального строительства
 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальному заказчику, заказчику на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

 


