**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние проектов** | **Утверждено**  **средств (рублей) из:** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **областного бюджета \*** | **бюджета муници-пального образова-ния \*** | **вне-бюд-жетных источ-ников**  **\*** | **област-ного бюджета** | **бюджета муници-пального образова-ния** | **вне-бюд-жетных источ-ников** | **област-ного бюджета** | **бюджета муни-ципаль-ного образо-вания** | **вне-бюджетных источни-ков** | **Контр-агент** | **Номер и дата договора** | **Наиме-нование работ** | **Сумма догово-ра, рублей** | **Выпол-нено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выпол-ненных работ** | **Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому \*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Замена малых форм на детской игровой площадке между домами № 23А и № 25А по ул. Солнечная | 436 000,00 | 64 000,00 | 5 412,03 | 400 248,00 | 58 752,00 | 5 412,00 | 400 248,00 | 58 752,00 | 5 412,00 | 35 752,00 | ООО «Киндердомик» | № 28/18 от 19.11.2018 | На замену малых форм на детской игровой площадке между домами № 23А и № 25 А по ул. Солнечная | 459 000,00 | 459 000,00 | Акт приема-передачи товара от 18.12.2018 | **100** |
| Установка ограждения на газонах около домов № 16,18,20 по ул. Космонавтов | 174 400,00 | 25 600,00 | 2 102,76 | 134 070,00 | 19 680,00 | 2102,76 | 134 070,00 | 19 680,00 | 2102,76 | 40 330 | ООО «КасСтрой» | № 24/18 от 02.11.2018 | По установке ограждения на газонах около домов № 16,18,20 по ул. Космонавтов | 153 750,00 | 153750,00 | Акт приема-передачи товара от 21.11.2018 | **100** |
| Выполнение работ по строительству пешеходной дорожки по ул. Набережная (Ст. Калище до тротуара в/части) | 2 579 600,00 | 378 657,00 | 17 905,00 | 2 557 253,00 | 375 377,00 | 17 905,00 | 2 557 253,00 | 375 377,00 | 17 905,00 | 22 347,00 | ООО «ВКР» | № 145300000118000203-0050531-02 от 12.09.2018 | Выполнение работ по строительству пешеходной дорожки по ул.Набережная (Ст.Калище до тротуара в/части) | 2 958 257,00 | 2 932 630,00 | б/н от 10.12.2018 | 100 |
| **Итого** | 3 190 000,00 | 468 257,00 | 25 419,79 | 3 091 571,00 | 453 809,00 | 25 419,76 | 3 091 571,00 | 453 809,00 | 25 419,76 | 98 429,00 |  |  |  | 3571007,00 | 3545380,00 |  | 100 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронков М.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козловская О.Г. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Павлов Д.А |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П