

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 25/03/2021 № 587

О проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный

план реализации в 2021-2022 годах региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ленинградской области, на 2014 - 2043 гг.

В соответствии с поступившими предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2021-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 гг., постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 (в ред. от 29.12.2020 №887), постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 16 марта 2021 года № 496, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного Кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз, администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить перечень видов работ на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2021-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 г.г. (далее – Краткосрочный план 2021-2022 гг.), в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план 2021-2022 гг., в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Согласовывать сметы на проведение работ/услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества и указанных в приложении к постановлению, возложить на начальника технического отдела капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа (Никитин А.А.), а в случае его отсутствия на председателя комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа (Кобзев А.А.), уполномоченным от администрации Сосновоборского городского округа принимать работы/услуги, согласовывать акты приемки выполненных работ/услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении к постановлению.

4. Возложить на начальника технического отдела капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа (Никитин А.А.), а в случае его отсутствия на председателя комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа (Кобзев А.А.), согласование смет на проведение работ/услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план 2021-2022 гг и в которых собственники многоквартирных домов не приняли предложение Регионального оператора, при обнаружении необходимости возможного увеличения объемов и стоимости работ без проведения дополнительного собрания собственников, в соответствии с пунктом 222 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

5. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

6. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.


Глава Сосновоборского городского округа М.В.Воронков

Синельникова Наталья Михайловна

6-28-20 ПТ

ОЖКХ

СОГЛАСОВАНО:



Рассылка:

общий отдел, отдел ЖКХ,

пресс-центр администрации

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/03/2021 № 587

(Приложение №1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2021-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 гг.** | | | | | | | |
| № | Адрес | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем работ в натуральном выражении | | Сметная стоимость работ, руб. | Источник и порядок финансирования капитального ремонта |
| 1. | Ул. Ленинградская, д.8 | Ремонт сетей электроснабжения | 2021 | 1 ед. | | 1 220 877,60 | За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| Осуществление строительного контроля | 2021 |  | | 26 126,78 |
| 2. | Ул. Ленинградская, д.12 | Ремонт фасада | 2021 | 1 ед. | | 16 451 414,40 | С учетом мер государственной поддержки |
| Осуществление строительного контроля | 2021 |  | | 352 060,27 |
| 3. | Ул. Ленинградская, д.16 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, УУ и ПУ) | 2021 | 1 объект | | 263429,59 | За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 2022 | 1 ед. | | 6 367 005, 00 |
| Установка общедомовых приборов учета и узлов учета | 2022 |  | | 255 452,00 |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | | 141 720,58 |
| 4. | Ул. Ленинградская, д.18 | Проектные работы (капитальный ремонт крыши) | 2021 | 1 объект | | 339 541,60 |
| Ремонт крыши | 2022 | 1 ед. | | 2 424 314,00 |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | | 51 880,32 |
| 5. | Ул.Ленинградская, д.22 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, УУ и ПУ) | 2021 | 1 объект | | 223 506,16 |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 2022 | 1 ед. | | 7 515 385,00 |
| Установка общедомовых приборов учета и узлов учета | 2022 |  | | 766 356,00 |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | | 177 229,26 |
| 6. | Ул. Ленинградская, д.24 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, УУ и ПУ) | 2021 | 1 объект | | 223 506,16 |
| Ремонт крыши | 2021 | 1 ед. | | 4 553 960,00 |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 2022 | 1 ед. | | 7 515 385,00 |
| Установка общедомовых приборов учета и узлов учета | 2022 |  | | 766 356,00 |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | | 274 684,00 |
| 7. | Ул. Ленинградская, д.26 | Проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2021 | 1 ед. | | 169 516,66 |
| Ремонт сетей электроснабжения | 2022 | 1 ед. | | 840 286,00 |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | | 17 982,12 |
| 8. | Ул. Ленинская, д.7 | Ремонт подвальных помещений | 2021 | 1 ед. | 581 134,80 | | За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| Осуществление строительного контроля | 2021 |  | 12 436,28 | |
| 9. | Ул.50 лет Октября, д.10 | Проектные работы (капитальный ремонт крыши) | 2021 | 1 объект | 291 948,19 | |
| Ремонт крыши | 2022 | 1 ед. | 6 027 300,00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 128 984,22 | |
| 10. | Ул. 50 лет Октября, д. 12 | Проектные работы (капитальный ремонт крыши) | 2021 | 1 ед. | 336 965,80 | |
| Ремонт крыши | 2022 | 1 ед. | 7 366 700,0 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 157 647,38 | |
| 11. | Ул. 50 лет Октября, д.14 | Проектные работы (капитальный ремонт крыши) | 2021 | 1 объект | 309 628,58 | |
| Ремонт крыши | 2022 | 1 ед. | 7 366 700,00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 157 647,38 | |
| 12. | Ул. Красных Фортов, д. 4 | Проектные работы (капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2021 | 1 объект | 211 793,05 | |
| Ремонт сетей электроснабжения | 2022 | 1 ед. | 2 359 524,00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 50 493,81 | |
| 13. | Ул. Красных Фортов, д.20 | Проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, системы водоотведения) | 2021 | 1 объект | 517 392,21 | | За счет средств собственников, в размере обязательного минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 | 1 ед. | 3 696 140,00 | |
| Ремонт сетей горячего водоснабжения | 2022 | 1 ед. | 3 696 140,00 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2022 | 1 ед. | 1 746 000, 00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 195 559,19 | |
| 14. | Ул. Комсомольская, д.4 | Проектные работы (на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, УУ и ПУ) | 2021 | 1 объект | 89 245,22 | |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 2022 | 1 ед. | 3 481 523,00 | |
| Установка общедомовых УУ и ПУ | 2022 |  | 510 904,00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 85 437,94 | |
| 15. | Ул. Комсомольская, д.20 | Проектные работы (капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, подвальных помещений) | 2021 | 1 объект | 1 588 492,22 | |
| 16. | Копорское шоссе, д.6 | Проектные работы (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, уу и пу, системы водоотведения) | 2021 | 1 объект | 672 649,27 | |
| Ремонт крыши | 2021 | 1 ед. | 12 483 208,00 | |
| Ремонт сетей горячего водоснабжения | 2022 | 1 ед. | 3 080 388,00 | |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 | 1 ед. | 3 080 388,00 | |
| Осуществление строительного контроля | 2022 |  | 439 409,54 | |